# BODEGA NORTE

Informe de avance del proyecto

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo III (EFSR14908)

Judith Jenny Jimenez Monago

Ciclo cuarto | Periodo 2026 | Semestre no consignado en los documentos recibidos

Grupo 10

Coordinador: Gonzalo Yoel Choque Becerra

Integrantes: Adrian Alexander Berrocal Villanueva; Lalo Alessandro Eugenio Montalvo; Juan Diego Romero Peralta

Fecha de elaboración: 4 de octubre de 2026

# 1. Estado verificable del prototipo

Este documento describe el estado del código disponible al preparar el paquete, con fecha 4 de octubre de 2026. No certifica que el equipo haya presentado exactamente este avance en la semana 10 ni calcula un porcentaje de ejecución según la rúbrica.

| Área | Estado del código | Límite de la evidencia |
| --- | --- | --- |
| Interfaz | Hay vistas para inicio, venta, productos, inventario, reportes y configuración. | Pendiente aceptación manual del Grupo 10. |
| Ventas API | El código valida stock y descuenta unidades dentro de una transacción PostgreSQL. | Conexión y disponibilidad remota verificadas; falta la prueba autenticada de venta. |
| Base de datos | Esquema SQL con categorías, proveedores, productos, ventas y líneas. | Datos de ejemplo; sin uso de una bodega real. |
| Reportes | La interfaz calcula reportes por período y exporta inventario, ventas y movimientos a CSV. | Descarga pendiente de prueba visual por el equipo. |
| Asistente | La demo local ofrece respuestas de muestra; contrato Watson documentado. | Servicio Watson no conectado. |

# 2. Historias priorizadas

| Historia | Criterio de aceptación | Estado |
| --- | --- | --- |
| Consultar productos y existencias. | La vista y `GET /api/products` exponen código, categoría, stock, mínimo y precio. | Implementado; revisión de interfaz pendiente. |
| Registrar una venta. | El código API valida los datos, registra líneas y descuenta stock. | Prueba anterior en SQL Server; pendiente validar la migración Supabase. |
| Rechazar exceso de venta. | El código API devuelve HTTP 400 y no altera el stock. | Prueba anterior en SQL Server; pendiente validar la migración Supabase. |
| Identificar stock bajo. | Se considera bajo cuando stock es menor o igual al mínimo. | Implementado en interfaz; revisión manual pendiente. |
| Exportar inventario. | El CSV contiene código, nombre, categoría, stock, mínimo, precio y proveedor. | Incluido en código; aceptación manual pendiente. |
| Consultar ayuda. | El asistente local ofrece respuesta de muestra. | Demo local; Watson pendiente. |

# 3. Arquitectura

La aplicación React funciona como vista. Los controladores ASP.NET reciben operaciones; BodegaService valida los casos de uso y BodegaRepository ejecuta consultas y transacciones PostgreSQL con Npgsql. El modo demo utiliza localStorage y no necesita el backend. Ambos modos se documentan por separado.

Figura 1. Flujo de componentes

# 4. Responsabilidades del equipo

| Rol declarado en el Entregable 1 | Integrante |
| --- | --- |
| Líder del proyecto | Gonzalo Yoel Choque Becerra |
| Desarrollador frontend | Adrian Alexander Berrocal Villanueva |
| Responsable de base de datos | Lalo Alessandro Eugenio Montalvo |
| Desarrollador backend | Juan Diego Romero Peralta |

Los roles provienen del Entregable 1 entregado por el estudiante. Este informe no añade un historial de tareas individuales, actas de reunión ni firmas.

# 5. Validaciones ejecutadas

| Validación | Resultado |
| --- | --- |
| Frontend: npm run build | Correcto el 28-09-2026; 16 módulos transformados. |
| Backend: dotnet build | Correcto el 28-09-2026; cero advertencias y cero errores. |
| Venta y descuento de stock | Prueba histórica SQL Server; no valida PostgreSQL. |
| Venta por encima del stock | Prueba histórica SQL Server; no valida PostgreSQL. |
| Interfaz, responsive, CSV y aceptación de usuario | Pendiente de revisión del Grupo 10. |

El registro detallado se adjunta como Anexo de evidencias de validación técnica de Bodega Norte, en el archivo Anexo_Evidencias_Tecnicas_Grupo10.docx. Incluye los registros del 28 de septiembre y del 4 de octubre de 2026. La prueba HTTP de venta y stock corresponde a SQL Server. La conexión del backend Npgsql con Supabase se verificó el 4 de octubre; la prueba autenticada de venta y stock en PostgreSQL permanece pendiente.

# 6. Plan de integración continua

El workflow `.github/workflows/ci.yml` compila los dos modos del frontend, compila la solución .NET y verifica que el programa Java compile. El workflow de GitHub Pages publica el frontend conectado a la API de Render. La prueba HTTP de venta con PostgreSQL queda pendiente de ejecutar contra el proyecto Supabase de desarrollo.

# 7. Acciones antes de una entrega académica

Revisar los flujos de interfaz y guardar evidencia con ejecutor y fecha reales.

Confirmar el calendario final del curso; el sílabo 2026 y el Anexo 4 Nivel 2 indican semanas distintas.

Validar los roles y los criterios de aceptación con el equipo.

Mantener sin datos personales reales la base de demostración y completar seguridad antes de producción.

# Actualización operativa al 04-10-2026

Se implementaron Supabase Auth y permisos administrador/cajero, ajustes con motivo y control de versión, venta con identificador de reintento, anulaciones con devolución única de stock, historial y constancia interna, proveedores y configuración persistentes, auditoría y respaldo JSON. Los reportes usan fecha de Lima y detalles de venta; no se inventan costos históricos.

Validación técnica: 18 pruebas locales aprobadas y compilaciones correctas. El 4 de octubre de 2026 se verificaron Render, la conexión TLS con Supabase, el rechazo de acceso anónimo y el ingreso de la cuenta inicial como administrador activo. GitHub Pages usa la API remota. Las pruebas de escritura autenticada y la aceptación del Grupo 10 permanecen pendientes. Las nuevas capturas de la sección 8 documentan el modo de demostración local.

# 8. Evidencias visuales

La sección reúne seis capturas: las dos referencias de escritorio y móvil del informe original y cuatro vistas complementarias obtenidas el 11 de octubre de 2026. Las capturas nuevas corresponden a la demostración local con datos ficticios; documentan la interfaz y no constituyen aceptación de una bodega real ni una prueba de persistencia en Supabase.

## 8.1 Panel en escritorio

Captura 1. Referencia visual del panel en escritorio

El panel presenta indicadores de ventas, existencias y productos por reponer. Esta imagen conserva la referencia visual incluida en el informe original.

## 8.2 Panel en móvil

Captura 2. Referencia visual del panel en móvil

La disposición móvil reúne los indicadores y la actividad de ventas en una columna. Se conserva como referencia del diseño responsive.

## 8.3 Consulta del inventario

Captura obtenida el 11 de octubre de 2026 en el modo de demostración local de Bodega Norte.

Captura 3. Inventario en la demostración local

La vista muestra la búsqueda por producto, código, categoría o proveedor; el filtro por disponibilidad; y las columnas de stock, precio, proveedor y estado. Las etiquetas de stock bajo permiten ubicar productos que requieren reposición.

## 8.4 Preparación de una venta

Captura obtenida el 11 de octubre de 2026 en el modo de demostración local de Bodega Norte.

Captura 4. Carrito de venta en la demostración local

El punto de venta reúne el catálogo, las categorías y el carrito. La captura muestra una unidad de Leche Gloria 1L y una unidad de Gaseosa Inca Kola 1.5L, con un total de S/ 13.00. Corresponde a una venta en preparación; no se confirmó el cobro ni se registró una transacción.

## 8.5 Consulta de proveedores

Captura obtenida el 11 de octubre de 2026 en el modo de demostración local de Bodega Norte.

Captura 5. Proveedores en la demostración local

Las tarjetas agrupan el nombre del proveedor, el contacto de ejemplo, el teléfono de demostración y la cantidad de productos asociados. Se muestran las opciones de consulta, edición y eliminación, sin registrar cambios en los proveedores.

## 8.6 Consulta de reportes

Captura obtenida el 11 de octubre de 2026 en el modo de demostración local de Bodega Norte.

Captura 6. Reportes en la demostración local

Los controles Desde y Hasta delimitan el período. La vista presenta ventas, unidades, margen, productos por reponer, ranking y medios de pago. Los valores pertenecen al conjunto de demostración y no representan resultados comerciales reales.