# BODEGA NORTE

Cronograma de entregas y evidencias

Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo III (EFSR14908)

Judith Jenny Jimenez Monago

Ciclo cuarto | Periodo 2026 | Semestre por confirmar

Grupo 10

Coordinador: Gonsalo Yoel Choque Becerra

Integrantes: Adrian Alexander Berrocal Villanueva; Lalo Alessandro Eugenio Montalvo; Juan Diego Romero Peralta

Fecha de elaboración: 12 de octubre de 2026

# Propósito

Este plan organiza las tareas del prototipo por semanas relativas, con subtareas y productos verificables. No representa un registro histórico de asistencia ni acredita que cada actividad se haya ejecutado en la semana indicada.

# Hitos del curso

| Hito | Referencia recibida | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Entregable 1 | Aula virtual: 21–27 de septiembre de 2026 | Informe del proyecto y hoja de seguimiento del grupo. |
| Avance del proyecto | Semana 10 en Anexo 4 Nivel 2 | Avance mínimo de 50 % y sustentación grupal. |
| Evaluación final | Semana 07 en Sílabo EFSRT III 2026 | Evaluación final del curso. |
| Entrega final | Semana 13 en Anexo 4 Nivel 2 | Proyecto concluido, informe, componentes, recursos y sustentación. |

# Gantt resumido

| Semana | Tareas y subtareas | Hito / evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formar el grupo; seleccionar el problema; identificar los perfiles de usuario. | Grupo y tema acordados. |
| 2–3 | Buscar fuentes; elaborar SEPTE; redactar objetivos SMART; justificar la propuesta y delimitar alcance. | Entregable 1 en Word. |
| 4 | Priorizar historias; definir criterios; diseñar arquitectura y entidades SQL. | Backlog y diagramas. |
| 5–6 | Construir interfaz base; catálogo; filtros; datos demo; esquema y carga SQL. | Prototipo base ejecutable. |
| 7–8 | Completar carrito y venta; validar cantidades; descontar stock; implementar reportes. | Flujo venta e inventario. |
| 9 | Integrar módulos; corregir datos de demostración; compilar frontend y backend; ejecutar API de integración. | Registro de compilación e integración. |
| 10 | Consolidar presentación de avance; explicar funcionalidades disponibles y pendientes. | Hito de avance según Anexo 4. |
| 11–12 | Preparar manuales; revisar accesibilidad y responsive; completar matriz y anexos; ensayar sustentación. | Recursos y guion editables. |
| 13 | Revisar el paquete completo; validar la entrega en aula virtual; realizar sustentación si corresponde. | Hito final según Anexo 4. |

# Control del trabajo

Mantener historias y tareas en una lista priorizada con criterio de aceptación.

Registrar bloqueos, cambios y acuerdos con fecha y responsable reales.

Conservar salidas de compilación y pruebas en docs/evidencias/.

Revisar los entregables con el docente-monitor antes de la fecha vigente del aula virtual.

# Diferencias de calendario

El anuncio del Entregable 1 muestra un plazo del 21 al 27 de septiembre de 2026. El Anexo 4 Nivel 2 indica avance en semana 10 y cierre en semana 13, mientras el sílabo 2026 ubica la evaluación final en semana 7. El plan conserva ambos hitos relativos para no descartar un requisito; el aula virtual y la docente deben confirmar la fecha que rige la entrega final.